## Slide 1: SCRUM et OFFSHORE

## Slide 2: ENJEUX
  METHODE AGILE ET SCRUM
  Gain en productivité et en vélocité,
  Gestion de projet très réactive avec l’ensemble des acteurs du projet.
  OFFSHORE
  Faible coût de la main d’œuvre,
  Recherche de compétences locales,
  Perte en réactivité et en productivité:
    Eloignement géographique des membres de l’équipe,
    Obstacles linguistiques et culturels.
  Comment assurer une réussite du SCRUM au sein de ces équipes ?
  Problématiques
  Solutions

## Slide 3: Problématiques opérationnelles identifiées
Comment synchroniser les équipes lors du SPRINT (daily meeting)?
Comment garantir le respect du cahier du charge?
Comment gérer l’implication et la formation du personnel OFFSHORE dans le cadre d’un projet SCRUM (planning, backlog, démo, retro)?
Comment garantir une communication réactive et le partage de l’information à distance?

## Slide 4: Solutions
Usage des spécifications et documentations solides et détaillées,
WELCOME PACK (= carnet de bord),
Partage des bonnes pratiques,
Intégration continue (GitHub),
Echange de ressources humaines,
Associer un développeur local à un homologue distant,
Respect strict des horaires
Scrum distribué
Outils de communication: Skype, Netviewer, Téléphone, WebEx,
Outils numériques SCRUM: JIRA, RedMine, TRELLO, GreenHopper…